### Meeting Minutes: Kickoff Dự án Family Guardian

- Thời gian: 2h chiều ngày 19/03/2025

- Thành phần tham dự: Danaexperts & Herond Labs

- Mục tiêu: Khởi động dự án Family Guardian, làm rõ spec và định hướng phát triển.

#### Nội dung chính

- Phía Herond Labs trình bày:

  - Quy trình làm việc:

    - Giới thiệu flow phát triển cho Phase 1 (MVP) .

    - Có report hằng tuần bằng meeting online, có group chat để có thể trao đổi mọi vấn đề từ lớn đến nhỏ giữa all member inhouse-outsource

    - Quy trình triển khai và review:

      - Implement theo design → Đóng gói app → Gửi review → Nhận comment → Fix comment → Lặp lại.

  - UI/UX Design:

    - Chia sẻ thiết kế giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng (UX).

    - Giải thích chi tiết các thành phần giao diện và luồng màn hình (screen flows).

- Phía Danaexperts trao đổi:

  - QA về spec:

    - Đặt ra 12 câu hỏi (QA) để làm rõ spec (QA family-guard)

    - Herond Labs đã trả lời từng câu hỏi, giải quyết toàn bộ nội dung chưa rõ.

    - Một số điểm Herond Labs cần nghiên cứu thêm để cập nhật design figma và spec cho phù hợp.

  - Đề xuất Techstack:

    - Danaexperts trình bày các công nghệ dự kiến sử dụng:

Backend

- Javascript,

- TypeScript

Architecture

- Serverless (Microservices)

- Server-Client

- Message Queue

Database

- FireBase

- Redis (Memcached)

- SQL

Cloud provider

- FireBase(GCP)

- Own Hosting

Communication

- REST

- MQTT

- TCP/protobuf

iOS

- React Native

- Swift

- Objective-C

Authentication provider

- Google

- Facebook

- X

- Apple

Map provider

- Open Street Map

- Google Map

    - Herond Labs đồng ý với tech stack đề xuất.

#### Kết quả

- Spec: Đã làm rõ 12 QA, một số nội dung chờ Herond Labs cập nhật.

- Tech Stack: Được Herond Labs phê duyệt.

- File QA: Đã gửi kèm (QA family-guard), đề nghị Herond Labs kiểm tra và bổ sung nếu cần.

#### Hành động tiếp theo

- Herond Labs:

  - Nghiên cứu các nội dung chưa rõ từ QA.

  - Cập nhật design và spec (dự kiến gửi lại trong vòng 2 ngày - cần xác nhận).

- Danaexperts:

  - Bắt đầu khởi tạo dự án (dự kiến 17/03/2025: đã start).

  - Chuẩn bị triển khai backend và frontend theo kế hoạch.

#### Ghi chú

- Cuộc họp diễn ra hiệu quả, hai bên thống nhất hướng đi cho Phase 1.

- File QA đính kèm là tài liệu tham khảo chính, cần được cập nhật sau khi Herond Labs phản hồi