Meeting Minutes
 DanaExperts & Herond Lab
 📅 Date & Time: 13:00, 31/01/2025
 📍 Platform: https://vc-sg.larksuite.com/j/814606221
 👥 Attendees: Eden, Vu, Toan, Tuan

### 1. Progress Update (DanaExperts)

Tất cả các tasks đều on schedule.

- ✅ API: Đã hoàn thành toàn bộ API cho bản release v0.1.

- ✅ Database: Đã thiết kế và triển khai xong DB.

- ✅ Frontend: Đã hoàn thành các màn hình chính

  - Nhóm màn hình Login (trừ màn hình Update Password).

  - Nhóm màn hình Home (trừ màn hình Update Password).

  - GPS Feature:

    - Đã done tính năng GPS và hiển thị tọa độ của một hoặc nhiều user.

    - Đang sử dụng Map APIs:

      - Mapbox API: Hiển thị bản đồ.

      - Open Street Map API: Chuyển tọa độ thành tên địa điểm.

Các công việc đã hoàn thành hoặc đang triển khai:

- 📌 Hoàn thiện các màn hình Update Password.

- 📌 Deploy Backend lên Cloud Functions.

- 📌 Cập nhật API Documentation.

- 📌 Ghép API với Frontend để hoàn tất v0.1.

- 📌 Xử lý logic liên quan update GPS, lưu history theo nhóm.

### 2. Requests from DanaExperts

📌 Dana cần Apple, Facebook, X accounts và mail host config để thực hiện các tasks liên quan đến setup môi trường, setup việc login, và gửi mail lấy code.
 📌 Khi Herond update thiết kế trên Figma, đề nghị tạo lịch sử cập nhật (version history) để theo dõi các thay đổi.

### 3. Updates from Herond Lab

🔹 Tài khoản Apple Developer sẽ được gửi trong 1-2 ngày tới.
🔹 Tài khoản Facebook Developer sẽ được gửi trong 1 tuần tới.
🔹 Spec về My Device:

- Nhờ Dana nghiên cứu khả thi của việc scan thiết bị.

- Xác định cơ chế tracking trạng thái kết nối/ngắt kết nối để cập nhật tọa độ và lưu lịch sử tọa độ của myDevice.

🔹  Herond đã cập nhật xong spec và UI và sẽ tạo thêm phần lịch sử Update.

🔹 Spec về Location & Location History hiện ở dạng high-level spec, để Dana có thể linh hoạt triển khai theo ý tưởng phù hợp.

### 4. Next Steps

🔜 DanaExperts:

- Tiếp tục triển khai các công việc còn lại theo tiến độ.

- Nghiên cứu khả năng scan và tracking My Device.(thực hiện sau khi xong v0.1)

🔜 Herond Lab:

- Cung cấp tài khoản Apple & Facebook theo thời gian cam kết.

- Cập nhật thiết kế Figma kèm lịch sử thay đổi.

Nếu có bất kỳ vấn đề gì cần làm rõ, hai bên sẽ trao đổi qua group chat.

Meeting Adjourned.
 🔖 Next Meeting: 13:00 17/4/20215

Best regards,
DanaExperts & Herond Lab