📅 Meeting Minutes – Dự án Family Guardian iOS App
 🗓 Ngày họp: 13:00, 08/04/2025
 👥 Tham gia: Team DanaExperts & Team Herond

### 1. Tổng hợp nội dung đã trao đổi

#### 🔐 Apple Developer Account

- Phía Herond xác nhận sẽ cung cấp một tài khoản Apple Developer tạm thời vào ngày mai (09/04/2025).

- Do đó, team Dana sẽ không sử dụng tài khoản Apple riêng để build TestFlight như đề xuất trước.

#### 📌 QA & Update Spec

- Herond đang rà soát lại các nội dung QA và tiến hành cập nhật UI + yêu cầu kỹ thuật (spec) tương ứng.

- Một số nội dung đã được làm rõ:

  - Tính năng Share Location: sẽ không còn sử dụng nhiều link chia sẻ cùng lúc, chỉ cho phép một link chia sẻ hiệu lực tại một thời điểm.

  - Login bằng email và social account (Google/Apple/Facebook): Herond đã định nghĩa rõ 3 trường hợp xử lý khác nhau. Dana sẽ tiến hành cập nhật xử lý tương ứng.

#### 📦 Source Code

- Team Dana sẽ commit source code mới trong hôm nay (08/04/2025) để Herond tiện theo dõi và kiểm thử.

### 2. Kế hoạch hành động tiếp theo

| Hạng mục | Phụ trách | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Cung cấp Apple Dev Account tạm | Herond | Dự kiến: 09/04 |
| Cập nhật UI + Spec QA | Herond | Gồm các nội dung đã liệt kê trong QA |
| Cập nhật logic theo 3 case login | Dana | Sau khi nhận UI/spec |
| Commit source mới | Dana | Ngày 08/04 |
| Build TestFlight bản đầu tiên | Dana | Sau khi nhận Apple account từ Herond |