### 📝 Meeting Minutes – Demo App v0.1 & Weekly Sync

⏰ Thời gian: 13:00, ngày 14/04/2025
 👥 Thành viên tham dự: Đại diện Herond & Team DanaExperts

### 🔹 Nội dung trao đổi chính

#### 1. Báo cáo tiến độ (DanaExperts trình bày)

- Đã hoàn thành và phát hành bản thử nghiệm v0.1 trên TestFlight ngày 14/04.

- Các chức năng hoạt động ổn định: đăng nhập, chia sẻ vị trí, gửi tín hiệu SOS, mời và quản lý thành viên.

- Đã xử lý các lỗi lớn liên quan đến quyền truy cập vị trí, chia sẻ vị trí, hiển thị thành viên trên bản đồ, login Google và xử lý refresh token.

- Logic gửi vị trí và cập nhật history cũng đã được điều chỉnh để tiết kiệm tài nguyên và tránh gửi dữ liệu không cần thiết.

#### 2. Demo ứng dụng Family Guardian v0.1

- DanaExperts đã thực hiện demo trực tiếp các chức năng của bản build mới:

  - Đăng nhập, chia sẻ vị trí thời gian thực

  - Gửi SOS và nhận SOS từ thành viên  (đang có bug)

  - Xem thông tin thiết bị chia sẻ (gồm mức pin)

  - Connected member

- Demo minh họa luồng xử lý từ vị trí, đến backend và hiển thị trên app.

### ⚠️ Các vấn đề cần cải thiện / phối hợp tiếp theo

| STT | Nội dung | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thêm hiệu ứng animation khi kết nối giữa các thành viên | DanaExperts |
| 2 | Fix lỗi mất hiển thị địa chỉ và pin sau khi kết nối thành viên | DanaExperts |
| 3 | Cần phía Herond cập nhật thông tin tài khoản X để bổ sung tính năng liên quan | Herond |
| 4 | Cần phía Herond thêm UI popup "loading" khi call server để nâng cao trải nghiệm | Herond |
| 5 | Vấn đề mức pin không khớp 100% thực tế là điều bình thường, giống các app khác | Đã xác nhận – OK |
| 6 | Fix lỗi SOS bị mất kết nối khi đang chia sẻ → sẽ xử lý trong tuần 15–19/04 | DanaExperts |

### 📅 Kế hoạch tiếp theo

- Tuần 15–19/04:

  - Fix bug UI avatar trùng tọa độ

  - Hoàn thiện Setting, History

  - Bắt đầu phát triển Security Zone

  - Ghép API & test liên tục trên TestFlight

  - Điều tra tính khả thi của tính năng Deviec tracking

- Dự kiến bản build tiếp theo (v0.2.1):
 ⏳ Phát hành ngày 28/04/2025