# 📝 Meeting Minutes

Dự án: Family Guardian iOS App
⏰ Thời gian: 13:00, ngày 21/04/2025
 👥 Thành viên tham dự: Đại diện Herond & Team DanaExperts

## 🔧Nội dung thảo luận

## Báo cáo tiến độ hàng tuần

## DanaExperts báo cáo tiến độ tuần 5 và trình bày kế hoạch tuần 6 (chi tiết có trong email báo cáo).

## DanaExperts trình diễn các tính năng đã hoàn thành.

## Các vấn đề được trao đổi
a. Cập nhật giao diện cho thành viên không chia sẻ vị trí

## Vấn đề: Cần nhận diện rõ người dùng không bật chia sẻ vị trí.

## Giải pháp: Hiển thị dấu “-” trên avatar trong bản đồ và danh sách thành viên kết nối để biểu thị trạng thái không chia sẻ.

## Hành động: DanaExperts sẽ triển khai thay đổi giao diện này.

## b. Yêu cầu chia sẻ vị trí để gửi SOS

## Yêu cầu: Người dùng phải bật chia sẻ vị trí trước khi gửi thông báo SOS.

## Hành động: DanaExperts sẽ cập nhật logic ứng dụng để áp dụng yêu cầu này.

## c. Cấu hình thời gian cập nhật vị trí

## Thay đổi: Điều chỉnh khoảng thời gian cập nhật vị trí từ 5 phút lên 15 phút.

## Phạm vi: Áp dụng đồng bộ cho tất cả các yêu cầu liên quan đến vị trí.

## Hành động: DanaExperts sẽ thực hiện cập nhật khoảng thời gian này.

## d. Rà soát luồng yêu cầu quyền truy cập vị trí

## Vấn đề: Luồng yêu cầu quyền truy cập vị trí cần phù hợp với thiết kế.

## Hành động:

## DanaExperts sẽ cung cấp mô tả chi tiết các bước yêu cầu quyền.

## Herond sẽ xác nhận và cung cấp thiết kế Figma dựa trên thông tin từ DanaExperts.

## e. Tài khoản Apple Developer cho bản Production

## Yêu cầu: Cần tài khoản Apple Developer chính thức để gửi ứng dụng bản production lên App Store.

## Hành động: Herond cung cấp tài khoản Apple Developer cho DanaExperts sử dụng.