📅 Meeting Minutes – Dự án Family Guardian iOS App
 🗓 Ngày họp: 13:00,28/04/2025
 👥 Tham gia: Team DanaExperts & Team Herond

## 1. Summary

- DanaExperts đã báo cáo tiến độ tuần 6:

  - Hoàn thành xử lý các bug tuần trước: resize avatar, update nội dung share invite code, update countdown invite code, bật chia sẻ vị trí cho SOS.

  - Phát triển các chức năng mới: Device Tracking (BLE scan, event disconnect/reconnect), Location History, Security Zone, Setting, UI/UX improvements, chuẩn bị release app.

  - Demo các cập nhật liên quan đến Security Zone (popup, dropdown filter, session timeout, toast màu mới).

- Kế hoạch tuần 7:

  - Tiếp tục fix bug nhóm màn hình Onboarding, Home, Setting, History.

  - Tiếp tục hoàn thiện Device Tracking (test trên nhiều thiết bị, quản lý event).

  - Hoàn thiện các yêu cầu QA đã confirm.

  - Gửi App lên Apple Review.

## 2. Discussion Points

Hai bên đã trao đổi và thống nhất các vấn đề cần điều chỉnh thêm như sau:

| Nội dung | Ghi chú |
| --- | --- |
| 🎨 Update mã màu toast | Cập nhật màu sắc toast message trong màn hình Security Zone cho thống nhất. |
| 🗺️ Zone display cho user mới | Khi user mới đăng nhập, cần đảm bảo zone được gọi và hiển thị gọn trong UI. |
| 🎯 Zone range adjustment | Khi chỉnh range của zone, cần giữ zone hiển thị trọn trong màn hình, tránh bị cắt khuất. |
| ➕ Add member after creating zone | Nếu tạo zone xong nhưng chưa thêm member, cần đề xuất thêm button chuyển nhanh sang màn hình add member. |
| 📅 Filter Date Update | - Disable chọn ngày tương lai. - Disable ngày > 90 ngày quá khứ. - Chuyển filter thành dạng chọn range nhiều ngày. |
| 📋 Permission request lần 2 | Thêm xử lý yêu cầu lại permission nếu lần đầu bị từ chối. |
| 📈 Estimate Device Tracking | Cần thêm ước lượng chi tiết effort cho các task Device Tracking trong tuần này. |
| 🔗 Trang chủ app trên MXH | Cần tạo fanpage trên Facebook và X để gắn link vào content Email và App Store support link. |

## 3. Next Actions

| Task | PIC | Deadline |
| --- | --- | --- |
| Fix bug màn hình Onboarding, Home, Setting, History | DanaExperts | Tuần 7 |
| Hoàn thiện animation connect member | DanaExperts | Tuần 7 |
| Test BLE thực tế và hoàn thiện Device Tracking | DanaExperts | Tuần 7+ |
| Cập nhật Figma theo yêu cầu mới (popup, dropdown filter, permission flow) | Herond | Tuần 7 |
| Tạo homepage app trên Facebook, X | Herond | Tuần 7 |
| Thêm xử lý request permission lần 2 | DanaExperts | Tuần 7 |
| Estimate effort chi tiết cho Device Tracking | DanaExperts | Tuần 7 |
| Cập nhật toast color, UI security zone, filter date | DanaExperts, Herond | Tuần 7 |