📅 Meeting Minutes – Dự án Family Guardian iOS App
 🗓 Ngày họp: 13:00, 12/05/2025
 👥 Tham gia: Team DanaExperts & Team Herond

### 1. Summary

DanaExperts đã báo cáo tiến độ tuần 8 như sau:

Cập nhật chức năng & UI/UX:

- Location & Permission:
 ▪️ Đặt vị trí mặc định là New York nếu chưa lấy được GPS khi mở app lần đầu.
 ▪️ Thêm nút "di chuyển đến vị trí hiện tại" trên bản đồ để hỗ trợ người dùng.
 ▪️ Hiển thị alert xin location permission ngay tại màn hình Home nếu chưa được cấp quyền.

- BLE & Animation:
 ▪️ Cần gửi bản ghi test BLE permission và test animation cho Herond xác nhận trong hôm nay.

- Testing:
 ▪️ Sẽ gửi danh sách test case đã sẵn sàng (test ready list) trong hôm nay. 
 ▪️ Herond sẽ test đến từ đầu tuần đến giữa tuần, và Dana sẽ nhận list bug và fix

Chốt phạm vi thiết bị trong Device Tracking (giai đoạn đầu):

- Thiết bị hỗ trợ:
 ▪️ Tai nghe Bluetooth
 ▪️ Loa Bluetooth
 ▪️ Garmin / Fitbit
 ▪️ Xiaomi Mi Band
 ▪️ AirTag

- Thiết bị phát triển trong phase sau:
 ▪️ Apple Watch: Sẽ dùng WatchConnectivity Framework để kết nối và dùng event từ react-native-background-geolocation để trigger viêc kiểm tra trạng thái.
 ▪️ iPhone/iPad: Yêu cầu cài app Family Guardian – GPS Tracker để tracking. Có thể phát triển thêm tính năng login đa thiết bị để quản lý thuận tiện hơn.

### 2. Discussion Points

| Nội dung | Ghi chú |
| --- | --- |
| 📍 Default location | Dùng New York nếu chưa có GPS |
| 📲 Nút di chuyển đến vị trí hiện tại | Đã thêm trên bản đồ |
| 🔐 Alert permission tại Home | Đã thêm alert xin quyền GPS nếu chưa có |
| 📋 Gửi test record BLE & animation | Gửi bản ghi test trong hôm nay |
| 📶Trao đổi về Device Tracking | Chốt là sẽ phát triển các thiết bị đang có hỗ trợ. |
| ✅ Danh sách test case | Sẽ gửi file test ready trong hôm nay |
| 📦 Phạm vi thiết bị phase 1 | Đã chốt danh sách thiết bị được hỗ trợ |

### 3. Next Actions

| Task | PIC | Deadline |
| --- | --- | --- |
| Gửi danh sách test case đã sẵn sàng | DanaExperts | Tuần 9 |
| Herond review test record BLE & animation | Herond | Tuần 9 |
| Tiếp tục phát triển tính năng Device Tracking | DanaExperts | Tuần 9 |
| Tiếp tục phát triển phần IAP, về CTA, và API | DanaExperts | Tuần 9 |
| Phần IAP, cần đăng kí thông tin gói trên Apple | Herond | Tuần 9 |
| Phần Event tracking cần test tiếp | DanaExperts | Tuần 9 |