## 📄 Meeting Minute – Tuần 9

Dự án: Family Guardian iOS App
 Thời gian họp: 19/5/2025 13:00
 Thành phần:

- DanaExperts team

- Herond team

### 1. Nội dung trình bày bởi DanaExperts

#### 🔧 Tiến độ & Demo các chức năng đã phát triển:

| Hạng mục | Nội dung triển khai & Demo |
| --- | --- |
| Event Tracking | - Thêm popup xin quyền theo quy định GDPR (EU) - Fix key Event dài > 40 ký tự - Ghi nhận event đã hoạt động và demo dữ liệu log trên Firebase |
| Remove Connect | Đã cập nhật theo spec mới và demo chức năng xóa thành viên kết nối |
| Location – My Location | Thêm nút "My Location", cho phép người dùng quay về vị trí hiện tại trên bản đồ. Đã demo |
| Forgot Password Flow | Cập nhật thông báo lỗi khi nhập email sai. Đã demo toàn bộ luồng. |

### 2. Thông tin báo cáo bug và cập nhật tuần 9

#### 🐞 Các lỗi đã xử lý:

| Hạng mục | Nội dung lỗi | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Home | Invite modal hiển thị 2 lần | ✅ Done |
| Home | Giao diện bottom sheet user detail bị che (vẫn còn lỗi khi khởi động đầu) | ✖ NG |
| Onboarding/Login | Bổ sung animation cho splash screen (animation chạy xong mới chuyển màn) | ✅ Done |
| Onboarding/Login | Lỗi loading khi đăng ký tài khoản | ✅ Done |
| Onboarding/Login | Cập nhật logic nhập mã recovery và quên mật khẩu tài khoản cha | ✅ Done |
| Herond log | Fix 18 lỗi từ phía Herond | ✅ Done |

### 3. Ý kiến & Yêu cầu từ phía Herond

- Cần bổ sung animation cho splash screen sao cho animation chạy xong mới điều hướng sang màn tiếp theo.

- Đối với phần event tracking, các parameter cần mapping đúng trên Firebase để Google Analytics có thể xử lý chính xác.

- Yêu cầu gửi video quay lại full flow của tính năng Device Tracking. Nếu có phần nào chưa rõ, phía Dana cần note lại để Herond confirm.

### 4. Kế hoạch tuần 10

- Hoàn thiện chức năng Device Tracking: Popup & Notification khi thiết bị rời xa > 30s.

- Test lại các lỗi liên quan đến email @icloud.com bị spam.

- Mapping các parameter của event tracking trên Firebase.

- Fix lỗi bottom sheet user detail bị che khi khởi động lần đầu.

- Fix các lỗi mới nếu có từ Herond team hoặc từ Apple review.