## 📄 Meeting Minute – Tuần 10

Dự án: Family Guardian iOS App
 Thời gian họp: 26/5/2025 13:00
 Thành phần:

- DanaExperts team

- Herond team

### 1. Nội dung trình bày bởi DanaExperts

#### 🔧 Tiến độ & Demo các chức năng đã phát triển:

- Dana đã hoàn thành phần lớn các task theo kế hoạch tuần 10, bao gồm:

  - Fix toàn bộ bug từ Herond log và kiểm tra nội bộ.

  - Hoàn thiện IAP core logic, phần toast thay vì popup (khi user tắt màn hình IAP).

  - Event tracking hiện đang hoạt động trên tài khoản Firebase dev. Sau khi chuyển sang tài khoản production và có data, sẽ mời Herond kiểm tra.

  - Đã cập nhật đầy đủ 6 ngôn ngữ.

  - Đã build bản mới trên TestFlight để Herond kiểm tra.

### 2. Các vấn đề còn tồn đọng

- Device Tracking:

  - Chưa xử lý xong logic đo khoảng cách (RSSI → Meter) realtime.

  - Chưa ổn định logic cảnh báo sau 30–35s thiết bị disconnect (alert chậm).

  - Cần xử lý logic hoạt động trong cả foreground và background bằng AVAudioSession (hiện chưa ổn định ở foreground).

- IAP:

  - Vẫn còn lỗi UI/UX: button “Continue”, button policy ở màn hình IAP chưa hoạt động ở testflight.

### 3. Kế hoạch tuần 11

- Tiếp tục fix các bug còn lại.

- Hoàn thiện logic còn thiếu và test cuốn chiếu gửi Herond kiểm tra từng phần.

- Gửi video demo flow cho phần Device Tracking sau khi ổn định.

- Chuyển event tracking sang tài khoản production.

### 4. Các vấn đề phía Herond hỗ trợ

- Thiết kế icon khi group các thiết bị hiển thị trên bản đồ.

- Cập nhật thiết kế Figma cho toast:

  - “You need premium to add more members” (hiển thị sau khi user tắt màn danh sách thành viên và quay lại map).

- Review file 6 ngôn ngữ