## 📄 Meeting Minute – Tuần 11

Dự án: Family Guardian iOS App
 Thời gian họp: 02/06/2025 13:00
 Thành phần:

- DanaExperts team

- Herond team

### 1. ✅ Cập nhật từ phía DanaExperts

- Trình bày status hiện tại và tiến độ tuần 11.

- Báo cáo các bug đã fix trong tuần vừa qua:

  - Fix UI IAP

  - Fix cập nhật trạng thái thiết bị Device Tracking

  - Fix logic Alert ở Security Control

  - Các lỗi về badge, deeplink, UI ở Home và Location History

- Trình bày các vấn đề còn tồn đọng (có trong báo cáo tuần).

- Demo nhanh tính năng:

  - In-App Purchase (IAP)

  - Device Tracking

### 2. 🔄 Các nội dung trao đổi giữa hai bên

#### 📌 Về Event Tracking

- Thống nhất thêm event khi user cancel subscription nhưng vẫn còn được hoàn tiền để theo dõi hành vi người dùng.

#### 📌 Về IAP

- Dana sẽ hỗ trợ Herond kiểm thử luồng cancel subscription.

- Cần quay lại màn hình các bước thực hiện cancel để Herond nắm rõ và kiểm tra chính xác.

### 3. ⚠️ Các giới hạn kỹ thuật hiện tại cần đánh giá lại mức độ ưu tiên

Herond sẽ xem xét lại các feature chưa critical để:

- Ưu tiên các tính năng quan trọng hơn,

- Cắt giảm hoặc trì hoãn các tính năng ít giá trị trong phiên bản release tuần này.

Các giới hạn kỹ thuật cụ thể:

| STT | Vấn đề kỹ thuật | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Không lấy đúng device type | Gây lỗi không phát âm thanh nếu là loa. Giải pháp: Gợi ý user nhập loại thiết bị . |
| 2 | AirPods và thiết bị Apple | Chỉ kết nối được lần đầu, không hỗ trợ reconnect/disconnect → Chốt không support cho các thiết bị Apple. |
| 3 | Device đổi UUID khi reconnect | Một số thiết bị thay đổi UUID để bảo mật → app sẽ nhận thành thiết bị mới. Giải pháp: coi các thiết bị cùng tên là một. |

### 4. 💰 Chi phí phát sinh

- Dana sẽ tổng hợp lượng công việc phát sinh liên quan đến:

  - Điều tra bug

  - Kiểm thử các case phức tạp

  - Điều chỉnh giải pháp kỹ thuật

=> Trao đổi lại với Herond về chi phí phát sinh nếu có.